房屋维修加固协议书
甲方：温州市轻纺服装厂       
乙方：                       
鉴定乙方已通过公开招招取得甲方位于鹿城区渡船巷36号 房产的招商意向权，根据公开招商相关事项的约定，现甲、乙达成如下协议。一、乙方知晓该招商房产现为“C”、“D”级危房，老旧损坏程度严重，暂不具备商业使用条件，甲方授权乙方对该房产进行维修加固，包含进行加固改造工程设计，预算，施工，决算，直至房屋结构安全等级为“B”级及以上方可使用的规定。
二、乙方同意完成维修加固并经鉴定合格后后7个工作日内与甲方签订《招商合同》，出让期从招商合同签订后次日起开始计算。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，现甲、乙双方就维修加固期达成如下协议。
房产基本情况
房产座落于鹿城区渡船巷36号 ，面积共计   769.06 ㎡   ,共有五栋建筑，根据房屋安全鉴定报告，1号房屋现状为“C”级危房，2号至5号房屋现状为“D”级危房。
维修加固相关事项
1、自招商成交之日起算，含工程完工后的鉴定期间,共计 6个月。
2、加固改造设计深度应当满足现行《建设工程质量管理条例》，《建设工程勘察设计管理条例》，《工程建设标准强制性条文》以及国家和地方有关法规，规章，规范，规定，标准以及有关职能审批部门和行业主管部门的要求，不得改变原房屋基地面积，建筑面积，高度，建筑风貌，色彩与周边保持一致协调，施工达到国家现行施工质量验收统一标准及各专业工程施工质量验收规范；设计，施工符合相应的验收标准。
3、维修加固期间，维修加固费用由乙方负责支付。甲方提供720元/平方米的维修加固补助作为房屋维修加固费用在10年招商合同租金中均摊到每年予以抵扣减免，如中途解约则剩余补助不予以兑现。
4、甲方有权每月对改造工程进行检查，乙方需配合并提供相关施工资料。若发现乙方未按设计方案或相关标准施工，甲方有权要求乙方立即整改，乙方在15日内未完成整改的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担甲方已投入维修加固费用，同时乙方需负责恢复房产原状。
三、甲方权利义务
1、甲方向乙方提供房屋产权证或房产相关资料，其他所需材料乙方自行至政府相关部门查询。
2、甲方有权监督乙方施工进展情况和现场安全管理情况，发现安全隐患时，甲方有权让其停止施工，进行整改。
四、乙方的权利义务
1、乙方委托设计单位制定维修加固方案，负责修建工程施工审批及相关部门备案手续。
2、乙方应严格按维修加固方案的设计图纸、现行国家施工规范及验收规范进行施工，以保证工程质量、进度；与甲方及时进行沟通、协调。修建完成后由甲乙双方共同对修建工程进行完工验收。
3、乙方自行解决施工中的用水、用电及施工场地和施工运输通道，保证施工期间施工工程正常推进。
4、乙方需将房屋维修加固至安全等级“B”级及以上，并由乙方委托专业鉴定机构鉴定合格后，方能与甲方签订房屋招商合同并使用房屋。
5、因施工造成的邻里矛盾、邻里房屋问题等均由乙方自行承担。
6、因乙方原因（包括但不限于：无法取得施工许可、因项目客观条件及周边邻里原因等导致无法进场等）导致无法按时将房屋维修加固至上述使用标准的，自动解除成交确认书，按乙方成交后违约处理，乙方自行承担前期损失，甲方有权要求乙方按房屋原状恢复厂房并赔偿甲方相关损失。
7、维修加固期到期后，项目未完成修建或者修建完成但未达房屋使用要求（“B”级及以上），甲方有权要求乙方应在15天内自行安排修建项目材料及人员离场，并将标的房屋归还给甲方。逾期未离场的，则视为乙方已放弃现场材料及设施设备，现场材料及设施设备归甲方所有，甲方可自行处置。
8、乙方在施工作业中要安排专人负责现场施工的安全检查工作，非因甲方原因造成的人身伤亡事故，其责任与费用由乙方自行承担，甲方不承担任何责任与费用。
9、乙方需确保出让期间的房屋质量安全，出让期间房屋的工程质量由乙方承担保修责任。
10、乙方需保留的竣工资料的内容及套数：
（1）竣工资料内容：工程竣工报告、竣工验收及质量控制相关记录、施工合同、工程质量保修书、竣工图等。
（2）竣工资料套数：提供3套竣工图及所需技术档案资料3套。
11、维修期间乙方擅自使用房屋导致的安全事故，由乙方承担全部法律责任（包括但不限于行政处罚、第三方索赔）。
五、房屋安全鉴定
维修加固期过后，由乙方委托专业鉴定机构对房屋进行安全性鉴定并出具报告书，房屋安全鉴定报告书等级须达到“B”级及以上的可视为具备甲乙双方签订房屋招商合同的条件。
六、违约责任
因乙方原因，出现重大质量事故等违约行为或严重违反国家有关法律法规的规定，乙方赔偿因此造成的一切损失，乙方应在15天内自行安排修建项目材料及人员离场，并将标的房屋归还给甲方。逾期未离场的，则视为乙方已放弃现场材料及设施设备，现场材料及设施设备归甲方所有，甲方可自行处置。
七、解决纠纷方式
双方约定，本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向工程所在地人民法院提起诉讼。
八、效力条款
1、本合同自双方签署后立即生效。
2、本合同文本一式叁份，甲方、乙方双方各执壹份，备案壹份，具有同等法律效力。
3、双方认可本合同系双方协商一致后订立的，非格式合同。
（以下无正文）
甲方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签名）：
签约日期：    年    月   日
乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签名）：
签约日期：    年    月   日
